# AQSETIN2021004 – Manutenção e suporte da solução de virtualização judicial

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso na liberação da dotação orçamentária por parte do TJCE.	10%	Atraso na contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade parcial na prestação dos serviços já disponíveis e que pleiteamos nessa contratação. / Esse atraso pode acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos Sistemas de Automação da Justiça.	Alto	Acompanhar o processo de solicitação da dotação.	Solicitar agilidade na liberação da dotação orçamentária.	Coordenador da Coordenação de Gestão Administrativa de TI da Secretaria de Tecnologia da Informação
2	Não disponibilização da dotação orçamentária por parte do TJCE.	30%	Não contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade total na prestação dos serviços já disponíveis e que seriam recontratados. / A não contratação poderá trazer sérios problemas nos Sistemas de Automação da Justiça, inclusive indisponibilidade dos mesmos.	Alto	Acompanhar o processo de solicitação da dotação.	Sensibilizar a alta gestão do TJCE acerca da necessidade da contratação.	Coordenador da Coordenação de Gestão Administrativa de TI, Gerente da Gerência de Sistemas. Secretário de Tecnologia da Informação.
3	Não concordância por parte da CONTRATADA com algumas cláusulas contratuais.	10%	Atraso na contratação dos serviços, ocasionando descontinuidade parcial na prestação dos serviços já disponíveis e que pleiteamos nessa contratação. / Esse atraso pode acarretar lentidão, funcionamento inadequado ou até mesmo a indisponibilidade temporária dos Sistemas de Automação da Justiça.	Alto	Manter comunicação com os representantes da CONTRATADA para alinhar as condições contratuais.	Responder aos possíveis pedidos de esclarecimentos por parte da CONTRATADA através do alinhamento com a Consultoria Jurídica e/ou o setor responsável pelos contratos do TJCE.	Gerente da Gerência de Sistemas e Secretário de Tecnologia da Informação.

RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Há possibilidade de alta rotatividade na área de desenvolvimento de software com perda de muito conhecimento.	25%	Documentos incompletos. Software com baixa performance. / Atrasos nas entregas das Ordens de Serviço.	Retrabalho na validação das entregas. Softwares ineficientes.	Mitigar: Definir controles de qualidades baseados em indicadores de cumprimento de prazos, artefatos elaborados seguindo os padrões do TJCE. Prever sanções rigorosas com aplicação de penalidades e sanções administrativas cabíveis por não atendimento dos indicadores.	Aplicar penalidades e sanções administrativas cabíveis.	Gestor do Contrato auxiliado pelos fiscais técnicos, requisitante e administrativo.
2	Há possibilidade de conflitos de interesse entre a Contratada e o TJCE.	30%	Não cumprimento dos prazos. Produtos entregues com qualidade abaixo das métricas acordadas. Produtos não atendendo aos requisitos funcionais.	Softwares que não atendem a necessidade do TJCE. Retrabalho na validação das entregas.	Mitigar: Definir controles de qualidades baseados em indicadores de cumprimento de prazos, artefatos elaborados seguindo os padrões do TJCE. Prever sanções rigorosas com aplicação de penalidades e sanções administrativas cabíveis por não atendimento dos indicadores.	Aplicar penalidades e sanções administrativas cabíveis.	Gestor do Contrato auxiliado pelos fiscais técnicos, requisitante e administrativo.
5	Fornecedor possuir contratos além da sua capacidade de atendimento.	30%	Fornecedor poderá não dar a devida importância ao contrato firmado com o TJCE.	Serviços negligenciados e falhas em atingir os níveis de qualidade dos serviços esperados por parte do fornecedor.	Prever nos termos do contratuais a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor.	Acompanhar criteriosamente a execução contratual, aplicar sanções e rescindir contrato.	Integrante Técnico durante a fase de planejamento e Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
9	Falhas do TJCE em administrar o Contrato	10%	Há possibilidade de pagamentos de serviços equivocados.	Perda de controle da gestão do contrato.	Prever nos termos do contratuais cláusulas que permitam a Administração realizar uma gestão contratual baseada em indicadores e Níveis Mínimos de Serviço que possam ser medidos.	Aplicar Sanções a contratada por cobrança indevida e apurar responsabilidade.	Integrante Técnico durante a fase de planejamento e Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
10	A gestão de vários contratos sobrecarregando os fiscais e o Gestor.	50%	Há possibilidade de falha em controlar os serviços.	Resultando ao pagamento de serviços equivocados, desviando o contrato dos resultados inicialmente planejado.	Prever nos termos do contratuais cláusulas que permitam a administração realizar uma gestão contratual baseada em indicadores e Níveis Mínimos de Serviço que possam ser medidos.	Alocar mais servidores para a fiscalização do contrato.	Integrante Técnico durante a fase de planejamento e Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
11	O TJCE ter de se relacionar com a CONTRATADA e em situações de estresse gerar desgastes.	40%	Conflito entre as partes.	Resulta em disputas contratuais.	Incluir no Termo de Referência formas preestabelecidas para a resolução de conflitos antes que ganhem corpo e se tornem disputas contratuais.	Acionar as pessoas responsáveis para a resolução de conflitos.	Integrante Técnico durante a fase de planejamento e Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
12	Desvio da gerência da Estratégia no plano de evolução do contrato.	20%	Há possibilidade do fornecedor definir unilateralmente a substituição tecnológica.	Resulta em adendos no contrato que o desviam do objetivo inicial, em favor do fornecedor.	Utilizar mecanismos de controle da estratégia da TI.	Notificar Fornecedor e Aplicar sanção se necessário.	Integrante Técnico durante a fase de planejamento e Fiscais e gestor durante a fase da execução do contrato.
13	Instabilidade administrativa da empresa contratada.	20%	Diminuição na qualidade dos serviços contratados.	Impacto no Custo da Contratação. / Impacto na qualidade dos serviços prestados.	Solicitar atestados que permitam provar que a empresa é sólida no mercado.	Acompanhar criteriosamente a execução contratual e aplicar Sanções.	Fiscais e gestores do Gestores do Contrato.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
02/07/2021	1.0	Criação do documento	Thales Dantas de Sousa

APROVAÇÕES

Aldo Herbest Bastos Xavier – 24855 / Área Requisitante da Solução – Gravação de Audiências		Diego Santos Silva – 41436 / Área Requisitante da Solução – SAJ-PG5

José Cláudio Pinto Ferreira – 200375 / Área Requisitante da Solução – SAJ-SG5		Pedro Carlos Alves Cavalcante – 632 / Área Requisitante da Solução – Portal E-SAJ

Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão – 7146 / Área Requisitante da Solução – Diário de Justiça Eletrônico (DJe)		Sheila Monteiro Uchôa – 8077 / Área Requisitante da Solução - Banco de Julgados

Francisco Moacir da Silva Medeiros Júnior – 201571 / Área de Tecnologia da Informação		Thales Dantas de Sousa – 9553 / Área de Tecnologia da Informação
Fortaleza, 02 de Julho de 2021