AQSETIN2021005 - Contratação da prestação dos serviços de suporte técnico para manutenção corretiva e preventiva aos equipamentos IBM pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de desistência de fornecedor exclusivo para a solução.	10,00%	Inviabilização da execução dos serviços, podendo acarretar paralisação total ou parcial dos sistemas atendidos pelos equipamentos envolvidos.	Alto	Realizar uma boa análise de viabilidade e contactar o fornecedor para identificar o interesse em prover os serviços, de forma a minimizar a possibilidade de desistência do fornecedor para a solução.	Agilizar a documentação para uma nova solução de TI, caso necessário, e realizar movimentação de dados críticos para outros storages, além de redimensionar o uso de backup em fita, temporariamente.	Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Atraso na liberação da dotação orçamentária por parte do TJCE.	5,00%	Ocasionar atraso na conclusão do processo e consequentemente, na prestação dos serviços. / Podendo acarretar paralisação total ou parcial dos sistemas atendidos pelos equipamentos envolvidos.	Alto	Acompanhar o processo de solicitação da dotação orçamentária.	Realizar movimentação de dados críticos para outros storages, além de redimensionar o uso de backup em fita, temporariamente.	Coordenadoria de Suporte Técnico/Coordenadoria de Gestão Administrativa de TI.

RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)
ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de demora na ativação dos serviços por parte da Contratada.	5,00%	Possibilidade de interrupção temporária de alguns serviços atendidos pelos equipamentos envolvidos.	Alto	Acompanhar e cobrar a entrega do objeto, verificando a situação de status de garantia, dos ativos em questão, junto ao fornecedor.	Realocar recursos de armazenamento de dados em disco e de backup em fita, de forma a minimizar possíveis interrupções temporárias dos serviços.	Coordenadoria de Suporte Técnico.
2	Possibilidade de interrupção dos serviços da empresa Contratada durante período contratual.	5,00%	Possibilidade de interrupção de alguns serviços atendidos pelos equipamentos envolvidos.	Alto	Acompanhar a qualidade dos serviços prestados durante o período contratual e sugerir a aplicação de punições contratuais cabíveis, caso necessário.	Realocar recursos de armazenamento de dados em disco e de backup em fita, de forma a minimizar possíveis interrupções dos serviços.	Gerência de Infraestrutura de TI/Coordenadoria de Suporte Técnico

HISTÓRICO DE REVISÕES
Data	Versão	Descrição	Responsável
20/04/21	1.0	Criação do documento	Francisco Ednisio Nunes Pereira

APROVAÇÕES
Francisco Ednisio Nunes Pereira - 9141 / Integrante Técnico		Cristiano Henrique Lima de Carvalho - 5198 / Integrante Requisitante

Fabio de Carvalho Leite - 9594 / Integrante Administrativo
Fortaleza, 20/04/2021