ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA – DOD

AQSETIN2021016 – Solução de comunicação de dados com a rede mundial de computadores do Poder Judiciário Cearense.

INTRODUÇÃO
Este documento tem como finalidade formalizar o início do processo de planejamento da contratação de Solução de comunicação de dados com a rede mundial de computadores do Poder Judiciário Cearense, vincular as necessidades da contratação desejada aos objetivos estratégicos e às necessidades corporativas da instituição, garantindo alinhamento ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI, indicar a fonte de recursos para a contratação e indicar os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA SOLUÇÃO
Unidade/setor/departamento: Coordenadoria De Suporte Técnico da Gerência de Infraestrutura de TI do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Data: Maio/2021.
Nome da Aquisição: Contratação da solução de comunicação de dados com a rede mundial de computadores do Poder Judiciário Cearense.
Responsável pela Demanda: Andrea Antunes de Carvalho.
Matrícula: 3270
E-mail do Responsável: andrea@tjce.jus.br
Telefone: 3207-7756
Fonte de Recursos: Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará – FERMOJU
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Integrante Requisitante
Nome	Andrea Antunes de Carvalho	Matrícula	3270
E-mail	andrea@tjce.jus.br	Telefone	(85) 3207-7944/7756/6850
Integrante Técnico
Nome	Heldir Sampaio Silva	Matrícula	9630
E-mail	heldir.sampaio@tjce.jus.br	Telefone	(85) 3207-7944/7756/6850
Integrante Administrativo
Nome	Fabio de Carvalho Leite	Matrícula	9594
E-mail	fabio.leite@tjce.jus.br	Telefone	(85) 3207-7872

1. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
ID	Objetivo Estratégico Institucional	ID	Objetivos de Contribuição da Setin
01	Fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação	01	Proporcionar segurança, disponibilidade e confiabilidade às informações dos sistemas, plataformas e ferramentas institucionais
03	Promover a celeridade e a qualidade na prestação dos serviços	01	Assegurar e aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica necessária para a efetiva prestação jurisdicional

1. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
  1. Situação Atual
Atualmente o Poder Judiciário do Estado do Ceará dispõe de Infraestruturas Tecnológicas prevalecente e secundária, baseadas em redes de comunicação de dados centralizadas e dedicadas, a fim de disponibilizar acesso à Internet e Intranet aos departamentos situados em sua sede, da mesma maneira, que a sociedade obtenha acesso às informações processuais e demais serviços ofertados pelo TJCE.
O CT Nº 56-2019, celebrado com a ETICE – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, provê, mediante o seu objeto, a contratação dos “[…]Serviços de Transmissão de Dados/Imagens e Voz através de Links de Comunicação para o TJCE[…]” serviços estes que compõem a utilização, de forma primária, da solução de comunicação do Judiciário Cearense.
Para que as atividades, que dependem da referida tecnologia, não sejam comprometidas por motivos alusivos às perdas constantes de conexão, foram adotadas algumas estratégias que envolvem soluções tais como a distribuição uniforme da carga de trabalho entre links diferentes e a implementação de um link redundante/secundário.
O aludido link redundante/secundário, à vista de garantir o fornecimento dos serviços, é objeto do Contrato Nº 31-2016, celebrado com a Empresa Telemar Norte e Leste S/A do TJCE. – sancionado em outubro do ano de 2016.
Ambos os contratos formam, conforme anteriormente mencionado, a infraestrutura de rede para acesso à internet e disponibilização de serviços para a internet do Judiciário Cearense, contemplando o seguinte:
CT Nº 31-2016 – EMPRESA TELEMAR NORTE E LESTE S/A
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	LINKS de dados do tipo IP com velocidade de 400 Mbps	02

CT Nº 56-2019 – ETICE – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
GRUPO V – CDC
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
4	Link de 300 Mbps	04

Entretanto, em observância à redação contida no inciso II art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que refere-se ao prazo de duração dos contratos administrativos
[…]Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).[…]
depreende-se a impossibilidade de diferimento do CT Nº 31-2016, uma vez que no mês de outubro do corrente ano o mesmo atingirá o limite de 60 (sessenta) meses da vigência de sua execução, ensejando portanto o presente planejamento para a manutenibilidade dos recursos providos com a solução.
  1. Descrição da Oportunidade ou do Problema
Destarte os fatos apresentados, acerca da vigência do ato administrativo acima descrito, é salutar mencionar aspectos financeiros e tecnológicos que este planejamento oportunizam:
Desde a institucionalização do teletrabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, em decorrência da pandemia do COVID-19, demandou-se, de forma massiva, soluções de trabalho remoto, de forma que as atividades laborais não fossem prejudicadas. Para tal demanda, o Órgão, por intermédio da Secretaria de Tecnologia – SETIN, buscou viabilizar as operações remotas executadas pelos servidores e demais colaboradores que compõem seu quadro funcional, fornecendo os recursos tecnológicos cabíveis para que realizassem suas atividades-fim de forma eficiente e segura.
As atividades remotas acima mencionadas fazem parte de um complexo de serviços integrados, tais como:
1. Utilização de pacotes de software de escritório;
2. Utilização de serviço de correio eletrônico (e-mail) bem como serviço de Agenda/Calendário, com integração com dispositivos móveis;
3. Criação e utilização de formulários para coleta de informações corporativas;
4. Ferramenta de Chat;
5. Armazenamento de arquivos;
6. Gerenciamento de atividades;
7. Solução de videoconferência, tais como: JitsiMeet e Webex.
Como forma de prover o atendimento às demandas mencionadas, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE – SETIN/TJCE proveu, por meio das ações derivadas do planejamento AQSETIN2021001, a “Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Solução Integrada de Software como Serviço (SaaS) Office 365 para subscrição de licenças do tipo suíte de escritório online Microsoft 365 para atender as necessidades do Judiciário Cearense”.
Em função dos riscos e das fragilidades, inerentes à conservação de dados essenciais em um único local, nos dias que correm, empresas de escalas corporativas e Órgãos Públicos que demandam serviços e informações de forma massiva, oportunizam estudos técnicos para viabilizar soluções de infraestrutura, tais como serviços de Cloud Computing (Nuvem).
O referido ambiente, apresenta como características, o fato de ser externo ao ambiente do cliente, seguro e estável hospedado na arquitetura de um DC (Data Center).
Como forma de prover o atendimento às demandas mencionadas, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE – SETIN/TJCE, engajada com as melhores práticas e políticas de controle, conservação e segurança de dados, está provendo ações de planejamento de “Contratação dos serviços especializados para o provimento de infraestrutura de Cloud Computing”, de forma dedicada, disponibilizada por meio de infraestrutura de Internet de banda larga, com fornecimento de máquinas virtuais, de conectividade, de segurança e de gerenciamento, bem como de serviços de painel de operações, manutenção, monitoração e gerenciamento.
Corroborando com o exposto acima, a análise do Relatório Técnico de utilização de Internet (ANEXO I) estimando uma progressiva e massiva utilização dos links de internet do Tribunal de Justiça do Ceará, constata ser imprescindível, para a infraestrutura e os serviços providos e mantidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, a necessidade de provimento de solução de comunicação dados, de forma ininterrupta, de alta disponibilidade e com demais características técnicas harmonizadas com as necessidades do TJCE.
Complementando as necessidades supracitadas, pretendemos iniciar os estudos técnicos para a utilização de endereçamentos IPs públicos válidos na versão 6. Tendo em vista que atualmente as empresas provedoras de links IP de internet estão com escassez de endereços IPs públicos válidos na versão 4.
  1. Motivação da Demanda
Segundo o disposto no Art. 6º da Resolução Do Órgão Especial Nº 22/2016, 1 de Julho de 2016, que dispõe sobre as competências da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE):
Compete ao Departamento de Infraestrutura de TI:
I – planejar, dirigir e coordenar as atividades de prospecção tecnológica, análise, especificação, desenvolvimento, implantação, manutenção e documentação relativas à infraestrutura operacional de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário cearense;
II – propor alternativas tecnológicas relacionadas aos produtos adotados e aos serviços prestados, com intuito de modernizar e aperfeiçoar os procedimentos;
III – efetuar estudos técnicos e elaborar projetos e planos de ação para a expansão ou modificação dos equipamentos e dos programas utilizados no âmbito da Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário cearense, em conformidade com metas e diretrizes estabelecidas;
IV – atuar nas contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, referentes à sua área de atuação, executando os procedimentos definidos nos normativos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça, órgãos de controle e legislação correlata.
Desta forma, fatores como disponibilidade de conexão, velocidade, balanceamento dos canais de comunicação estão entre as ações imprescindíveis na acessibilidade de todas as soluções recepcionadas (descritas no item 5.2 Descrição da Oportunidade ou do Problema) pelos serviços de comunicação de dados, objeto do presente estudo.
  1. Ciclo de Vida da Demanda
A expectativa de tempo de utilização da solução é de 30 (trinta) meses.
  1. Clientes que farão uso da solução (objeto da demanda) ou serão beneficiados
Serão beneficiários da referida solução:
- Poder Judiciário Cearense – magistrados, servidores e colaboradores
- Público externo – acesso aos sistemas judiciais, administrativos e demais serviços oferecidos no portal do TJCE na internet, pela sociedade.
  1. Expectativa de entrega da solução
Após a conclusão da fase de planejamento e licitatória, é oportuno que a Solução esteja disponível no mês setembro de 2021.
METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO A SEREM ALCANÇADAS
- TJCE: Promover a Celeridade e a Qualidade na Prestação dos Serviços.
- OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DA SETIN: Assegurar e aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica necessária para a efetiva prestação jurisdicional.
- TJCE: Fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação.
- OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DA SETIN: Proporcionar segurança, disponibilidade e confiabilidade às informações dos sistemas, plataformas e ferramentas institucionais
ENCAMINHAMENTO
Em conformidade com o art. 12°, § 7° da Resolução N° 182, de 17 de outubro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, encaminha-se ao Secretário da Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) para:
      1. Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;
      2. Indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação; e
      3. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação conforme exposto no art. 2º, inciso XIII da Resolução N° 182 do CNJ.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Andrea Antunes de Carvalho – 3270 / Área Requisitante da Solução		Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198 / Área de Tecnologia da Informação

APROVAÇÃO
1. Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e às necessidades da Área Requisitante.
2. Designo como Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação, a servidora indicada no item 3 deste documento, para esta função.
3. Instituo como Equipe de Planejamento desta contratação a indicada no item 3 deste documento.

Denise Maria Norões Olsen – 24667 / Autoridade Competente da Área Administrativa
Fortaleza, 24 de maio de 2021

CIÊNCIA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE DEMANDANTE/REQUISITANTE definidas no art. 3º da Resolução nº 182/2013, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

Andrea Antunes de Carvalho – 3270 / Integrante Demandante/Requisitante da Solução
Fortaleza, 24 de maio de 2021.

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO definidas no art. 4º da Resolução nº 182/2013, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.
Heldir Sampaio Silva – 9630 / Integrante Técnico da Solução
Fortaleza, 24 de maio de 2021.

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE ADMINISTRATIVO definidas no art. 5º da Resolução nº 182/2013, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

Fábio de Carvalho Leite – 9594 / Integrante Administrativo da Solução
Fortaleza, 24 de maio de 2021.