AQSETIN2022019 – Serviço de Suporte de 3º Nível Sistemas
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de que o processo de contratação tramite sem a agilidade desejada.	30%	Atraso da contratação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Necessidade de manter o Serviço de 3º Nível Sistemas de forma extremamente precária através da alocação de servidores do quadro permanente do TJCE, podendo ocasionar indisponibilidade de sistemas essenciais.	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de forma célere.	Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos.	Equipe de Planejamento da Contratação / Superintendência / Judiciária / Serviço de Apoio à Gestão de Contratos
2	Atraso nas propostas por parte das empresas interessadas.	30%	Atraso da contratação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	Necessidade de manter o Serviço de 3º Nível Sistemas de forma extremamente precária através da alocação de servidores do quadro permanente do TJCE, podendo ocasionar indisponibilidade de sistemas essenciais.	Estabelecer prazos de coleta de propostas. Manter contato diário com as empresas que receberam a solicitação de cotação dos preços.	Rever os prazos para início da prestação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação/ Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN

RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)
ID	Risco	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1	Atraso no início da execução dos serviços.	40%	Atraso no início da utilização da força de trabalho da Gerência de Sistemas na realização de tarefas relacionadas ao Suporte de 3º Nível Sistemas.	Baixa eficiência na gestão de serviços de TI, devido a grande demanda por atividades técnicas e gerenciais recebida pela equipe de servidores efetivos da Gerência de Sistemas da SETIN	Realizar reuniões de alinhamento com a Contratada e alertar sobre as sanções previstas no Contrato para o caso de atraso no início da prestação dos serviços descritos nas Ordens de Serviços.	Aplicar as sanções previstas em Contrato; Realizar somente as atividades extremamente críticas de suporte através da equipe de servidores efetivos da Gerência de Sistemas do TJCE.	Fiscais do Contrato / Gestor do Contrato / Gerência de Sistemas
2	Atraso no pagamento dos colaboradores da Contratada nos prazos legais.	10%	Os colaboradores não receberão seus salários no prazo estipulado por lei.	Aumento nos índices de indisponibilidade dos Sistemas Informatizados do TJCE, levando a uma baixa qualidade na prestação de serviços à sociedade por este Tribunal de Justiça.	Alertar a Contratada das sanções previstas no Contrato para os casos de descumprimento de obrigações contratuais. Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o TJCE.	Aplicar sanções previstas em contrato, e acionar a Contratada para mitigar os danos a situação com a maior brevidade possíve.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato

APROVAÇÕES
Equipe de Planejamento da Contratação

Francisco Moacir da Silva Medeiros Júnior - 201571 / Integrante Técnico		Caroline Morais Maia Meneleu Fiuza - 3051 / Integrante Administrativo		André Luis Negreiros Nobre - 8794 / Integrante Requisitante